План-проспект
Пояснительная записка
Наименование этапа	Срок выполнения	Краткое содержание
Введение	10.03.2016	Роль мобильных устройств в современной жизни. Популярность мобильных приложений. Класс приложений учета личных финансов пользователя. / Предмет работы. Цель работы. Структура работы.
1 Системное описание предметной области и постановка задачи	20.03.2016	Обзор рынка мобильных устройств: динамика изменения общего чис- / ла, популярность различных мобильных платформ. Обоснование перспек- / тивности разработки мобильного приложения. / Описание проблем, решаемых данным классом моюильных приложений. / Описание общих требований. / Формирование критериев оценки существующих приложений. / Выделение групп приложений со схожими показателями. Сравнительный анализ типичных представителей этих групп (не менее 3 представителей). / Обзор темы распознавания образов. / Этапы процесса распознавания. / Краткое описание алгоримов, используемых на каждом этапе. / Свободное программное обеспечение. Свободные лицензии. Копилефт. / Постановка задачи проектирования. / Уточнение требований к проектируемому приложению. Ввод данных с использованием камеры.
2 Проектирование приложения		Проектирование модели данных. / Проектирование пользовательского интерфейса (Material design). / Эргономика? / Проектирование алгоритма распознавания изображений. / Постановка задачи. Ограничения задачи. / Этапы распознавания изображений. Алгоритмы, применяемые на данных этапах. / Достоинства/недостатки. Мотивация выбора. / Блок-схема окончательного алгоритма распознавания.
3 Программная реализация приложения	10.04.2016	Реализация модели данных (Realm). / Реализация алгоритма распознавания изображений (OpenCV). / Тестирование (Unit & Instrumental tests).
4 Использование приложения	10.04.2016	Системные требование. Руководство пользователя.
5 Экономическая часть	12.04.2016	Расчет затрат. Отсутствие экономического эффекта. Наличие социального эффекта.
Заключение		«Заключение» должно содержать выводы и анализ полученных результатов по всем разделам проекта и разработке в целом.

Графический материал

Наименование этапа	Срок выполнения	Краткое содержание